D&ST GROW & REWARD

ZAHTJEV ZA DOSTAVU
INFORMATIVNE PONUDE

Implementacija centralne web-aplikacije za upravljanje stimulacijama, kvartalnim nagradama, godišnjim napredovanjem i godišnjim nagrađivanjem.

Predmet zahtjeva KONČAR D&ST poziva potencijalne dobavljače da na temelju ovog dokumenta dostave informativnu ponudu koja uključuje predloženo rješenje, procjenu izvedivosti, plan implementacije i komercijalni model.

Status dokumenta Dokument je osnova za informativnu ponudu. Detaljna funkcionalna specifikacija i prilozi mogu se dostaviti odabranim dobavljačima u sljedećoj fazi. Konačan opseg potvrđuje se kroz radionice analize prije ugovaranja.

Dokument za informativnu ponudu | rujan 2026.

KONČAR D&ST

# 1. Sažetak projekta

Cilj je uspostaviti jedinstveno, kontrolirano i transparentno rješenje za četiri HR procesa namijenjena zaposlenicima . Rješenje treba objediniti postojeće parcijalne aplikacije te standardizirati unos, izračun, odobravanje, izvještavanje i razmjenu podataka.

Centralna responzivna web-aplikacija s testnim i produkcijskim okruženjem.

Četiri poslovna modula sa zajedničkim korisnicima, ulogama, master podacima i auditom.

Višerazinska odobravanja, budžetske kontrole, zaključavanje razdoblja i e-mail obavijesti.

Automatski izračuni i validacije uz blokade kada poslovna pravila nisu zadovoljena.

Standardizirani CSV uvoz i izvoz, uključujući podatke za HRNET.

Operativni i upravljački izvještaji prema ulozi, organizacijskoj jedinici i razdoblju.

| Pokazatelj | Okvirna vrijednost |
| --- | --- |
| Rukovoditelji s pristupom | oko 80 |
| Vršni broj istovremenih korisnika | oko 40 |
| Dodatni korisnici | HR administratori, direktori i članovi Uprave |
| Vrsta iznosa | bruto iznosi |

# 2. Korisničke uloge i pristup

| Uloga | Glavne ovlasti |
| --- | --- |
| HR administrator | Administracija modula, korisnika, master podataka, ciklusa, budžeta, statusa, uvoza/izvoza, korekcija i zaključavanja. Sve ključne intervencije moraju biti evidentirane. |
| Rukovoditelj | Pregled zaposlenika i budžeta unutar nadležnosti, unos i predaja prijedloga te praćenje statusa. |
| Direktor | Pregled podataka i budžeta podređenih odjela te odobravanje ili odbijanje prema liniji odobravanja. |
| Član Uprave | Agregirani i pojedinačni pregled u vlastitoj nadležnosti te sudjelovanje u odobravanju; posebne ovlasti za direktno podređene potvrđuju se u analizi. |
| Predsjednik Uprave | Generalni pregled organizacije prema konačnom modelu prava. |

Kontrola pristupa Pristup bruto plaćama, procjenama, nagradama, napredovanjima i disciplinskim mjerama mora se ograničiti prema ulozi, organizacijskoj nadležnosti i liniji odobravanja.

# 3. Funkcionalni moduli

## 3.1 Mjesečne stimulacije

Godišnji fond po odjelu vrijedi od 1. travnja do 31. ožujka i troši se kroz mjesece.

Rukovoditelj bira 0 %, 5 %, 10 %, 15 % ili 20 % mjesečne bruto plaće; sustav računa iznos i stanje budžeta.

Obrazloženje je obvezno za iznos veći od 0 %, a prekoračenje fonda mora biti blokirano.

Predaje se cijeli mjesečni prijedlog odjela; masovno odobravanje je dopušteno, a odbijanje je pojedinačno uz napomenu.

Odobreni podaci izvoze se u standardizirani Excel format za HRNET.

## 3.2 Kvartalne nagrade

HR unosi postotak maksimalne osnovice i uvozi prisutnost za kvartal putem CSV-a.

Prisutnost se računa prema odnosu prisutnosti i fonda sati te mapira na 0 %, 50 %, 75 % ili 100 %.

Procjena koristi ponderirane kriterije: kvaliteta 40 %, količina 30 %, urednost i pravila 15 %, suradnja 15 %.

Konačni iznos računa se iz bruto plaće, postotka Uprave, ponderirane procjene i prisutnosti.

Disciplinska mjera za kvartal postavlja konačni iznos na 0 EUR.

Masovno odobravanje je dopušteno, a odbijanje je pojedinačno uz napomenu.

## 3.3 Godišnje napredovanje

Podržano je horizontalno napredovanje i vertikalno napredovanje (Standardna → Napredna pozicija te Junior/Početna → Standardna pozicija).

HR otvara ciklus, definira budžetska pravila, dopuštene iznose povećanja i eventualna ograničenja.

Rukovoditelj ispunjava digitalni obrazac s procjenama kandidata za napredovanje, obrazloženjem i konkretnim primjerima.

HR provjerava potpunost i usklađenost s pravilnikom te prijedlog prosljeđuje ili vraća na doradu.

Odobravanje je pojedinačno, a član Uprave završna je linija odobravanja.

Početni apoeni povećanja su 100–450 EUR u koracima od 50 EUR, uz mogućnost administrativne promjene.

Nakon odobrenja računa se nova bruto plaća; HR potvrđuje primjenu i upis u master podatke.

## 3.4 Godišnje nagrađivanje

Jednokratna godišnja isplata za učinak iznad osnovnih očekivanja.

Formula koristi ugovorenu mjesečnu bruto plaću i faktor prema razini učinka (procjena rukovoditelja), uz limite prema stupnju složenosti radnog mjesta.

Rukovoditelj kod kandidata za godišnju nagradu procjenjuje kvalitetu rada, radnu učinkovitost i doprinos timu.

Razine učinka 1 i 2 imaju faktor 0 i u tom slučaju nije moguća isplata godišnje nagrade; nagrada je moguća od razine učinka 3 uz konkretne primjere.

Faktore za određebne razine učinka unosi HR administrator na početku svakog ciklusa, prema odluci Uprave

Opći maksimalni iznos je 12.000 EUR bruto; HR može provesti iznimku po posebnoj odluci Uprave, uz audit zapis.

HR je kontrolna točka prije linije odobravanja; odobravanje je pojedinačno.

| Razina učinka | Prijedlog faktora | Nagrada |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Ne |
| 2 | 0 | Ne |
| 3 | 0,6 | Moguća |
| 4 | 0,9 | Moguća |
| 5 | 1,7 | Moguća |
| 6 | 2,8 | Moguća |

| Složenost | Maksimalni iznos |
| --- | --- |
| I8 / I7 | 4.500 EUR bruto |
| I6 | 6.000 EUR bruto |
| I5 / I4 | 12.000 EUR bruto |

# 4. Zajedničke funkcionalnosti

| Područje | Zahtjev |
| --- | --- |
| Workflow | Statusi po modulu, višerazinsko odobravanje, vraćanje na doradu i zaključavanje nakon završetka. |
| Budžeti | Dodijeljeni, rezervirani, iskorišteni i raspoloživi iznosi; automatsko ažuriranje i kontrolirane iznimke. |
| Obavijesti | Uređivi predlošci, pravila slanja, podsjetnici i evidencija poslanih poruka. |
| Izvještaji | Pregledi po modulu, organizaciji, korisniku, zaposleniku, razdoblju i statusu; Excel/CSV izvoz. |
| Audit trail | Korisnik, datum/vrijeme i sadržaj ključne promjene, osobito HR intervencije i ponovni uvozi. |
| Administracija | Korisnici, uloge, hijerarhija, odobravatelji, šifrarnici, ciklusi i poslovni parametri. |

# 5. Podaci, migracija i integracije

Centralni master zaposlenika koristi se u svim modulima. Ključni identifikatori su OIB i DIST/SAP šifra. Sustav mora čuvati povijest promjena s razdobljem važenja i ne smije retroaktivno mijenjati zaključene cikluse.

Minimalni podaci uključuju identitet, status zaposlenja, organizacijsku pripadnost, radno mjesto, platni razred, bruto plaću, rukovoditelja, odobravatelje, e-mail, poziciju i stupanj složenosti.

HR održava zaposlenike i organizacijske promjene nakon inicijalne migracije.

Masovno ažuriranje odabranih podataka, osobito bruto plaća, provodi se standardiziranom Excel datotekom.

Deaktivirani zaposlenici ostaju u povijesti i izvještajima, ali se isključuju iz budućih obračuna.

| Tok | Očekivanje |
| --- | --- |
| Inicijalna migracija | Podaci iz postojećih aplikacija za stimulacije i kvartalne nagrade. |
| Prisutnost | CSV po godini i kvartalu, s validacijom i statusom svakog retka. |
| Master podaci | Standardizirani Excel s validacijama i primjenom za buduća razdoblja. |
| HRNET | Standardizirani Excel po modulu; konačna polja i validacije potvrđuju se u analizi. |
| Izvještaji | Excel izvozi za operativne i upravljačke potrebe. |

# 6. Sigurnost i nefunkcionalni zahtjevi

Autorizacija mora kombinirati ulogu, organizacijsku nadležnost i liniju odobravanja.

Potrebni su audit trail, povijest podataka, zapisi uvoza/izvoza i evidencija obavijesti.

Obvezna su odvojena testna i produkcijska okruženja.

Dobavljač treba predložiti autentikaciju, upravljanje identitetima, enkripciju, logiranje, backup, oporavak i zadržavanje podataka.

Dobavljač treba navesti performanse i način skaliranja za približno 40 istovremenih korisnika.

Rješenje treba biti responzivno, uporabljivo i pristupačno; izračunata polja moraju biti jasno označena i zaključana.

Obveza dobavljača U tehničkom prijedlogu treba jasno navesti sigurnosne pretpostavke, infrastrukturne preduvjete, model odgovornosti, SLA i sva odstupanja od zahtjeva.

# 7. Plan implementacije

| Prioritet | Modul | Ciljni rok spremnosti |
| --- | --- | --- |
| 1 | Godišnje nagrađivanje | 1. studenoga 2026. |
| 2 | Godišnje napredovanje | 1. veljače 2027. |
| 3 | Mjesečne stimulacije | 1. ožujka 2027. |
| 4 | Kvartalne nagrade | 1. travnja 2027. |

Preferira se istovremena isporuka svih modula. Ako to nije izvedivo, dopuštena je fazna isporuka prema navedenim prioritetima. Dobavljač mora potvrditi izvedivost rokova i predložiti realan plan koji obuhvaća analizu, dizajn, razvoj ili konfiguraciju, migraciju, testiranje, edukaciju, produkcijsko puštanje i stabilizaciju.

## Minimalni kriteriji prihvaćanja

Uspješno korisničko testiranje u testnom okruženju.

Potvrđeni izračuni, validacije, workflowi, prava pristupa i zaključavanje razdoblja.

Uspješan uvoz, ponovni uvoz, obrada grešaka i izvoz podataka.

Potvrđeni izvještaji, Excel izvozi i audit trail.

Isporučena dokumentacija, edukacija i dogovorena podrška nakon puštanja.

# 8. Obvezni sadržaj informativne ponude

| # | Tražena informacija |
| --- | --- |
| 1 | Sažetak predloženog rješenja i stupanj funkcionalne pokrivenosti. |
| 2 | Arhitektura, tehnološki stog, model hostinga, autentikacije i licenciranja. |
| 3 | Matrica usklađenosti: standardno / konfiguracija / prilagodba / razvoj / nije podržano. |
| 4 | Plan faza, ključne aktivnosti, rokovi, preduvjeti i ovisnosti o naručitelju. |
| 5 | Pristup migraciji, integracijama, sigurnosti, audit trailu i zaštiti podataka. |
| 6 | Pristup testiranju, edukaciji, produkcijskom puštanju i stabilizaciji. |
| 7 | Projektni tim, uloge i relevantne reference na sličnim rješenjima. |
| 8 | Komercijalni model: jednokratni, periodični i opcionalni troškovi, bez PDV-a. |
| 9 | SLA, održavanje, podrška, nadogradnje i sigurnosne zakrpe. |
| 10 | Pretpostavke, ograničenja, isključenja iz opsega, rizici i otvorena pitanja. |

## Upute za pripremu ponude

Sve cijene treba prikazati bez PDV-a i odvojiti jednokratne, periodične i opcionalne troškove.

Troškove treba, gdje je moguće, prikazati po modulu i zajedničkim komponentama.

Treba navesti rok valjanosti ponude, pretpostavljeni početak projekta i izvedivost ciljnih rokova.

Pitanja, odstupanja i alternativna rješenja treba navesti u zasebnom dijelu ponude.

# 9. Pretpostavke i pitanja koja dobavljač treba obraditi

Za teme u nastavku dobavljač treba navesti korištenu pretpostavku, moguća ograničenja i preporučeni način rješavanja. Konačna pravila usuglasit će se tijekom detaljne analize.

| Tema | Što treba obraditi |
| --- | --- |
| Linije odobravanja | Opisati konfigurabilan model koji podržava organizacijsku hijerarhiju i iznimke po modulu. |
| Godišnje nagrađivanje | Navesti podržava li rješenje strogo pojedinačno odobravanje i opcionalno masovno odobravanje. |
| HRNET | Navesti pretpostavke o formatu, validacijama, obradi grešaka. |
| Autentikacija i hosting | Predložiti identitetski i infrastrukturni model, mrežne preduvjete i lokaciju podataka. |
| Sigurnost | Predložiti zadržavanje podataka, backup/DR ciljeve, logove i upravljanje privilegiranim pristupom. |
| Migracija | Navesti pretpostavljeni opseg, potrebne ulazne podatke i način provjere kvalitete. |
| SLA | Predložiti radno vrijeme podrške, prioritete, vremena odaziva i eskalacije. |

# 10. Završne odredbe

Informativna ponuda treba omogućiti procjenu funkcionalne pokrivenosti, izvedivosti rokova, ukupnih troškova i preduvjeta provedbe. Dobavljač treba jasno razlikovati standardne funkcionalnosti, konfiguraciju, prilagodbe i razvoj po mjeri te navesti sve pretpostavke i isključenja.

Sljedeća faza Odabranim dobavljačima mogu se dostaviti detaljna funkcionalna specifikacija, obrasci, primjeri ulaznih i izlaznih datoteka, organizacijska struktura te dodatni sigurnosni zahtjevi. KONČAR D&ST zadržava pravo izmjene opsega, traženja pojašnjenja i neodabira nijedne ponude.